附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特海关技术中心业务用房屋顶防水及零星维修项目 |
| 需求部门 | 综合办公室 |
| 采购预算 | 2.8万元 |
| 审批文件 | 呼和浩特海关技术中心主任办公会会议纪要（第22期） |
| 经费来源 | 财政经费 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （部门负责人） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有建筑装修装饰施工资质。 3.未被列入失信被执行人、税收违法黑名单。 |
| ★ 实质性需求 | 1.按照《技术中心业务用房屋顶漏雨及零星维修项目明细》保质保量按时完工。 2.工期：15天，保质保量，按时完工。 3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，并达到合格工程标准，同时满足建设单位需求。 4.安全要求：必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 5.支付方式：施工方按照合同约定完成总关办公区大院地砖维修项目工作，经验收合格后，开具全款有效发票。我方收到发票后支付施工方合同约定金额的97％，剩余3％留做质保金，待1年质保期届满、无质量问题后，我方一次性支付质保金。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法。 |
| 其他因素 | 1、公告期限3个工作日 2、响应文件份数2份 |