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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	赛罕海关更换维修楼门项目

	需求部门
	赛罕海关办公室

	采购预算
	251408.34

	审批文件
	中共赛罕海关委员会会议纪要(2026年第7期)

	经费来源
	行政运行经费

	评审方法
	综合评分法（权重：价格30%、商务18%、技术52%）

	编制人
	卢  亮

	复核人
（科室负责人）
	范雨佳

	审核人
（部门负责人）
	张  勃

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，不得参与采购活动。
4.本次采购不接受联合体参与比选。
5.具备楼门制作、安装、维修等相应资质。
不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

	★
实质性需求
	1. 具体详见施工图纸、工程量清单。
2. 选用的建筑材料包括主材、辅材必须为国标产品、符合国家验收标准。
3. 预算控制价及报价说明。
3.1本项目预算控制价为:贰拾伍万壹仟肆佰零捌元叁角肆分(小写:251408.34元)，此控制价含税、暂列金(20,000.00元)。超出控制价视为无效。
3.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需装订入响应文件，如果响应文件中没有已标价工程量清单视为无效响应文件。
3.3供应商报价中的暂列金、暂估价必须按给定的此内容填写。
4.商务要求
4.1工期:接到甲方开工通知后30天内完工;施工地点:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街12号。
4.2支付方式:签订合同后，支付合同总额的30%款项;工程竣工验收合格，经甲方委托的审计单位审定工程结算价，甲方支付至结算价的97%，剩余3%作为质量保证金。
4.3质量保证金:工程结算价款总额的3%作为质量保证金，质量保修期满后30日内无息退还。
4.4质量要求:符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
4.5安全要求:确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
4.6质量保修期:按照《建设工程质量管理条例》要求执行，自竣工验收合格之日起计算1年。

	评审因素
		评审因素
	评审标准

	
分值构成
	1、技术部分52分
2、商务部分18分
3、报价得分30分

	





技术部分
（52分）

	总体施工方案与技术
措施
(15.0分)
	根据供应商针对本项目提供的总体施工方案与技术措施，综合评定。内容包括： 1.施工方案：匹配本项目施工范围制定分区、分时段施工规划，明确施工区域隔离防护方案；2.技术措施：匹配本项目施工内容编制完整施工工艺、标准化作业流程；3.技术标准：列明匹配本项目适用的国家、行业现行施工及验收规范清单；4.恶劣天气施工保障：结合项目工况制定雨季、高温、低温等不利条件施工保障方案；5.现场人员管理制度：持证上岗、现场通行、作业行为管控相关制度；
针对以上5项内容进行评审，每项3分，最高得15分。每缺少1项内容扣3分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣3分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	质量管理体系与措施(10.0分)
	根据供应商针对本项目提供的质量管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.质量管理体系规范性：设置完整质量管理组织架构、岗位职责、全流程管控制度；2.质量控制计划：匹配本项目施工工序制定关键节点检测、验收管控计划； 3.材料质量保障：材料抽检管理、进场材料合格证管理；4.过程质量把控：明确隐蔽工程验收节点、现场管控要求，留存隐蔽工程影像资料；5.质量通病防治：针对本项目施工常见质量问题制定专项防治措施。
针对以上5项内容进行评审，每项2分，最高得10分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	安全管理体系与措施(5.0分)
	根据供应商针对本项目提供的安全管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.安全管理体系：明确项目安全责任，安全生产责任划分清晰；2.分项专项安全防护制度：匹配本项目施工内容制定对应临电、有限空间等专项安全管理要求；3.安全培训与教育：现场安全教育、分部分项安全技术交底计划；4.现场安全防护：围挡、防护设施、消防器材、警示标识、夜间施工照明等硬件保障方案；5.施工区域隔离管控：制定施工区与办公区域安全隔离、通行引导方案。
针对以上5项内容进行评审，每项1分，最高得5分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	环境管理体系与措施(4.0分)
	根据供应商针对本项目提供的环境管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.扬尘控制：针对本项目拆除、打磨、切割等作业配套降尘施工措施；2.噪声控制：分时段管控高噪音作业，配备匹配项目施工需求的低噪设备；3.建筑垃圾管理：施工废料密封存放、及时清运，配套合规运输及消纳处置方案；4.有害气体管控：本项目涉及涂装、防水等挥发性材料的，配套环保材料检测、通风管控措施。
针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	工程进度计划与措施 (4.0分)
	根据供应商针对本项目提供的工程进度计划与措施，综合评定。内容包括：1.施工进度计划：提供匹配本项目工程量的总进度、分项节点横道图，明确关键施工节点；2.进度保障措施：配套匹配本项目施工需求的保障方案； 3.分阶段施工安排：结合现场运营需求制定分区分段施工组织计划；4.工期滞后纠偏预案：针对各类停工影响因素制定适配本项目的赶工、工期调整措施。
针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	应急管理措施(4.0分)
	根据供应商针对本项目提供的应急管理措施，综合评定。内容包括：1.施工现场通用停水、停电情应急响应处置方案；2.匹配本项目工内容制定渗漏、触电、坠物等专项险情处置及损失赔付方案；3.现场人员通行突发险情处置方案；4.各类施工安全事故标准化应急处置流程；
针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	资源
配备计划（4.0分）
	根据供应商针对本项目提供的资源配备计划，综合评定。内容包括：1.资源需求测算：结合本项目工程量测算劳动力、机械设备、主材用量；2.劳动力配置：匹配本项目施工工序配置各工种人员按需要额配备；3.机械设备配置：提供匹配本项目施工内容的专用施工、检测设备清单；4.进场统筹计划：制定分批次人员、材料、机械设备进场时序安排。
针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	
	成品保护及现场管理（6.0分）
	根据供应商针对本项目提供的成品保护及现场管理，综合评定。内容包括：1.成品保护方案：针对本项目施工范围内原有建构筑物、设备、管线等制定防护措施；2.现场保洁及恢复：每日施工收尾清洁、工程完工后场地复原标准；3.施工现场标准化标识：规范设置施工警示、通行指引、材料分区堆放标识。
针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）

	商务部分
（18分)
	业绩
（18分）
	供应商近三年（2023年7月1日至今）类似项目业绩，每有一份得3分，最多得18分，提供合同，日期以合同签订日期为准，不提供不得分。
（注：须提供业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分，开标现场提供合同原件备查）

	报价
（30分)
	报价得分 
(30分)
	报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100
（注：满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。）最低报价不是成交的唯一依据。




	其他因素
	1、公告期限3个工作日。
2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。
3.本项目视情况二次报价。
4.投标人应当对提供的材料的真实性负责，如有虚假甲方有权解除合同，并追究其法律责任。
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