附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盛乐国际机场航站楼海关职工备餐室装修工程 |
| 需求部门 | 办公室 |
| 采购预算 | 58982.44元 |
| 审批文件 |  |
| 经费来源 | 艰苦地区边关综合保障专项 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （部门负责人） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.公司拥有相关专业技术人员，具有丰富的装修工程管理经验，能够确保工程的顺利进行。 |
| ★ 实质性需求 | 1.工期：30个自然日。 2.支付方式：合同签订后支付30%的预付款，工程验收合格后结算65%，剩余5%留作质保金。质保期1年，1年后无质量问题，支付剩余5%的工程款。 3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定 5.施工面积：29平方米 6.资质条件：装修装饰资质 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 |  |