附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	盛乐国际机场海关综合楼业务咨询室、职工活动室及航站楼女职工休息哺乳室装修工程

	采购预算
	139984元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1、供应商应符合以下条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其它条件。
2、本项目其他要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其它采购活动。（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	★
实质性需求
	一、项目情况
1.采购内容：具体详见工程量清单及设计效果图。总体要求：选用的建筑材料必须为国标产品、符合国家验收标准。
2.招标控制制价及报价说明：
2.1本项目招标控制价为139984元(大写:壹拾叁万玖仟玖佰捌拾肆元整)，超出控制价视为投标无效。
2.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需装订入响应文件，如果响应文件中没有已标价工程量清单视为投标无效。
二、商务要求：
1.工期：合同签订后20天内完工；施工地点：盛乐国际机场海关综合楼，盛乐国际机场航站楼
2.支付方式：合同签订后，支付合同总额的30%的款。
工程竣工验收合格后，开具增值税普通发票后，支付合同总额的70%的款。
3.质量保证金：工程竣工验收合格后中标单位向采购人支付工程价款结算总额的3%作为质量保证金，质量保修期满后30日内无息退还。            
4.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
5.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定
6.质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》要求执行，自竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期：1年，工程通过竣工验收之日起计算。


	评审因素
	一、价格因素30分。计算方法为：比选基准价/报价X 30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数。
二、其他评审因素70分：
1、技术部分60分。
（1）施工组织设计10分。
根据供应商提供的施工组织设计进行评审：a、施工方案编制；b、施工准备；c、施工实施计划及进度保证措施；d、施工方法；e、工程重点难点分析。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。以上5项每缺少一项要素扣2分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。
（2）质量管理措施12分。根据供应商提供的质量管理措施进行评审：a、质量管理；b、质量监督检查；c、质量控制措施；d、质量通病防治措施等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值3分。 以上4项每缺少一项要素扣3分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。
（3）安全管理措施10分。根据供应商提供的安全管理措施进行评审：a、安全生产管理制度；b、安全防范措施；c、施工现场维护管控措施；d、安全隐患排查；e、安全应急预案等要素。要素内容 
详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。以上5项每缺少一项要素扣2分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。
（4）施工总体进度计划12分。根据供应商提供的施工总体进度计划进行评审：a、工期目标；b、施工进度计划（包括材料设备进场）；c、关键线路明确性；d、工期保证措施等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值3分。以上4项每缺少一项要素扣3分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。
（5）环境保护管理体系与措施8分。根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评审：a、环境保护管理；b、噪声及扬尘防治；c、污染防治；d、废弃物污染防治等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。以上4项每缺少一项要素扣2分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。
（6）资源配备计划8分。根据供应商提供的资源配备计划进行评审：a、劳动力配备；b、投入设备配置；c、管理组织机构；d、项目资源保障措施等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。以上4项每缺少一项要素扣2分；每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。
 注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。
2、商务部分10分。
业绩10分。供应商近三年（2022年11月1日至今）类似项目业绩，每有一份得2分，最多得10分，提供合同，日期以合同签订日期为准，不提供不得分。（注：须提供业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分）

	其他因素
	
[bookmark: _GoBack]1、公告期限3个工作日。
2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本1份，胶装装订成册，密封提交。
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