附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关办公楼确权测绘采购服务项目 |
| 需求部门 | / |
| 采购预算 | 29000元 |
| 评审方法 | 最低价法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立法人资格，具备有效的营业执照。 2.具备测绘乙级及以上资质，资质范围包含界线与不动产测绘。 3.项目负责人具备测绘类专业中级（或以上）职称。 4.本项目不接受联合体，不允许转包、分包。 |
| ★ 实质性需求 | 一、项目情况 1.服务地点：包头市稀土高新区黄河大街81号包头海关办公楼。 2.服务周期：合同签订之日起15个工作日内完成全部确权测绘服务，达到办理包头市不动产权证的要求。全程无条件配合不动产登记中心答疑、整改完善，直至产权登记办结。 3.采购控制价：本项目为总价包干，含税、含设备、含人工、含整改、含资料交付、含电子入库数据制作等所有费用，不再产生任何增项费用。 二、主要测绘工作内容 1.房屋界址点测绘：对办公楼建筑物外围权属边界进行实地实测，采集房屋全部界址点坐标、点位、边界轮廓，明确房屋权属范围，确保成果满足房产确权登记要求。 2.宗地界址点测绘：对项目所属宗地开展界址调查、点位实测、四至核实，精准确定宗地权属界线、界址点坐标，形成合规有效的宗地权属测绘成果。 3.房屋分层面积测绘：对建筑物各楼层、房间、走廊、楼梯间、设备用房、附属用房进行全面实测，精准计算各层建筑面积，形成合法有效的分层面积测绘成果，用于产权面积登记。 三、必须交付的全套测绘成果（缺一不可） 1.宗地图。 2.房产分丘图。 3.房屋分层平面图。 4.房产界址点成果表。 5.宗地界址点成果表。 6.不动产入库SHP矢量数据。 7.正式不动产测绘报告书（成册、盖章、含全部测算依据及成果结论）。 所有纸质成果需加盖测绘单位公章、测绘资质专用章；所有电子成果包含CAD源文件、PDF盖章文件、SHP入库数据包，格式完全符合不动产登记入库规范。 四、服务要求 1.供应商需严格按照采购人要求完成全部测绘内容，不得漏项、简化、降低精度。 2.外业测量需现场实测，数据真实、准确、可溯源。 3.针对不动产登记中心审核意见，须在3个工作日内无偿完成整改、更新图纸及入库数据。 4.测绘成果质保期不少于2年。 五、成果交付要求 1.纸质版成果：全套测绘报告及图纸盖章原件3套。 2.电子版成果：CAD图纸、PDF盖章版、SHP入库数据、成果表格全套归档交付。 3.所有成果必须满足不动产登记受理、权籍入库、国有资产备案标准。 六、商务及验收要求 1.验收标准：成果齐全、数据准确、可顺利通过不动产登记审核、可正常完成权籍入库。 2.付款方式：全部成果交付、通过不动产登记窗口初审及数据入库后，一次性合同价款。 3.成交单位逾期交付、成果不合格、多次整改仍无法通过审核的，采购人有权终止合同、要求全额退款并追究违约责任。 七、其他要求 1.服务过程中严格遵守机关单位管理规定，不影响正常办公。 2.对项目图纸、权属资料、测绘数据严格保密，不得外泄。 3.全部工作产生的设备、人员、交通、耗材均由成交单位自行承担。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（2份） |